**ĐẠI HỌC DUY TÂN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**--------------🙖🙐✰🙖🙐-------------**

****

**Tên đề tài:**

**XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN CHIA SẺ KIẾN THỨC ĐA NGÔN NGỮ TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ DUYỆT VÀ CẢNH BÁO NỘI DUNG KHÔNG LÀNH MẠNH**

**∙•🙞🟏🙜•∙**

**TÀI LIỆU MEETING REPORT**

GVHD: Nguyễn Hữu Phúc

Thành viên:

Trần Hữu Đô -27211231484

Lê Phước Việt -27212137944

Mai Văn Lợi -27211228850

Trần Đỗ Tuấn Nguyên -27211253391

Bùi Văn Khang -27211231485

***Đà Nẵng,tháng 5 năm 2025***

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 15/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 15/03/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận khảo sát yêu cầu dự án.
* Lên kế hoạch cho tài liệu Proposal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Khảo sát yêu cầu | Tất cả thành viên | 18/03/2025 |
| Tạo tài liệu Proposal | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 15/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 18/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Zoom

Approval: 18/03/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá tài liệu Proposal.
* Thảo luận kế hoạch bắt đầu dự án.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá tài liệu Proposal | Tất cả thành viên | 18/03/2025 |
| Chuẩn bị bắt đầu dự án | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 18/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Nhóm trưởng Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 19/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Zoom

Approval: 19/03/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Cuộc họp bắt đầu dự án.
* Phân công xây dựng tài liệu Project Plan, User Story, Product Backlog, và Database.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tạo tài liệu Project Plan | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Tạo tài liệu User Story | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Tạo tài liệu Product Backlog | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Tạo tài liệu Database | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 19/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Hữu Phúc Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 22/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Zoom

Approval: 22/03/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Review tài liệu Project Plan, User Story, Product Backlog, và Database.
* Chuẩn bị cho Sprint 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review tài liệu | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Chuẩn bị sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 22/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Sprint 1 Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 23/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Zoom

Approval: 23/03/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Sprint 1 Planning Meeting.
* Phân công tạo Sprint 1 Backlog và Test Plan Document.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tạo Sprint 1 Backlog | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Tạo Test Plan Document | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 23/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Hữu Phúc Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 25/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: Zoom

Approval: 25/03/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận thiết kế giao diện Sprint 1.
* Phân công tạo Prototype và GUI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tạo Prototype | Trần Đỗ Tuấn Nguyên, Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Tạo GUI | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 25/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 27/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Zoom

Approval: 27/03/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận phát triển chức năng "Đăng nhập".
* Phân công code và thiết kế Test Case.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Code FrontEnd "Đăng nhập" | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Đăng nhập" | Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế test case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 27/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 28/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: Zoom

Approval: 28/03/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Kiểm thử và sửa lỗi chức năng "Đăng nhập".
* Chuẩn bị phát triển chức năng "Đăng ký".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test chức năng "Đăng nhập" | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Đăng nhập" | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Đăng nhập" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 28/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 29/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom

Approval: 29/03/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận phát triển chức năng "Đăng ký".
* Phân công code và thiết kế Test Case.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Code FrontEnd "Đăng ký" | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Đăng ký" | Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 29/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 30/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Zoom

Approval: 30/03/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Kiểm thử và sửa lỗi chức năng "Đăng ký".
* Chuẩn bị phát triển chức năng "Đăng xuất".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test chức năng "Đăng ký" | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Đăng ký" | Mai Văn Lợi,  Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Đăng ký" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 30/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 31/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Zoom

Approval: 31/03/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận phát triển chức năng "Đăng xuất".
* Phân công code và thiết kế Test Case.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Code FrontEnd "Đăng xuất" | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Đăng xuất" | Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 31/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Hữu Phúc Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 01/04/2025,, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom

Approval: 01/04/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Kiểm thử và sửa lỗi chức năng "Đăng xuất"
* Chuẩn bị phát triển chức năng "Tìm kiếm bài viết".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test chức năng "Đăng xuất" | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Đăng xuất" | Mai Văn Lợi, Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Đăng xuất | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 01/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 02/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom

Approval: 02/04/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận phát triển chức năng "Tìm kiếm bài viết".
* Phân công code và thiết kế Test Case.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Code FrontEnd "Tìm kiếm" | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Tìm kiếm" | Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 02/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 04/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom

Approval: 04/04/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận phát triển chức năng "Duyệt bài viết".
* Phân công code và thiết kế Test Case.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Code FrontEnd "Duyệt bài" | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Duyệt bài" | Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 04/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 05/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Zoom

Approval: 05/04/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

- Thảo luận phát triển chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" và "Tương tác bài viết".

- Phân công code và thiết kế Test Case.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Code FrontEnd "Quản lý bài" | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Quản lý bài" | Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Code FrontEnd "Tương tác bài viết" | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Tương tác bài viết" | Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 05/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 08/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom

Approval: 08/04/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Kiểm thử và sửa lỗi chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" và "Tương tác bài viết".
* Chuẩn bị cho Release Sprint 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test "Quản lý bài viết" " | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Quản lý bài viết" | Mai Văn Lợi, Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Quản lý bài" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Test "Tương tác bài viết" | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Tương tác bài" | Mai Văn Lợi, Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Tương tác bài" | | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Chuẩn bị Release Sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 08/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Trần Hữu Đô *Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 10/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom

Approval: 10/04/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Sprint 1 Review Meeting.
* Sprint 1 Retrospective Meeting.
* Chuẩn bị cho Sprint 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá Sprint 1 | Ths Nguyễn Hữu Phúc | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗ Sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chuẩn bị Sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 10/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Hữu Phúc Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Sprint 2 Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 11/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom

Approval: 11/04/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Sprint 2 Planning Meeting.
* Phân công tạo Sprint 2 Backlog và Test Plan Document

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tạo Sprint 2 Backlog | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Tạo Test Plan Document | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 11/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Trần Hữu Đô *Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 12/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom

Approval: 12/04/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận thiết kế giao diện Sprint 2.
* Phân công tạo Prototype, GUI, và Class Diagram.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tạo Prototype | Trần Đỗ Tuấn Nguyên,  Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Tạo GUI | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Tạo Class Diagram | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 12/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Trần Hữu Đô *Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 16/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom

Approval: 16/04/2025 Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận phát triển chức năng "Nhận thông báo".
* Phân công code và thiết kế Test Case.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Code FrontEnd "Thông báo" | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Thông báo" | Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 16/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Trần Hữu Đô *Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 18/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom

Approval: 18/04/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Kiểm thử và sửa lỗi chức năng "Nhận thông báo".
* Thảo luận phát triển chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test "Nhận thông báo" | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Nhận thông báo" | Mai Văn Lợi,  Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Nhận thông báo" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Code FrontEnd "Quản lý Tài Khoản" | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Quản lý Tài Khoản " | Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 27/10/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 20/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom

Approval: 20/04/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Kiểm thử và sửa lỗi chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân".
* Thảo luận phát triển chức năng "Quảng cáo bài viết".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test "Quản lý tài khoản" | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Quản lý tài khoản" | Mai Văn Lợi, Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Quản lý Tài Khoản" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Code FrontEnd "Quảng cáo" | Mai Văn Lợi,  Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Quảng cáo" | Lê Phước Việt, Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 20/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Hữu Phúc Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 22/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 22/04/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Kiểm thử và sửa lỗi chức năng "Quảng cáo bài viết".
* Thảo luận phát triển chức năng "Quản lý người dùng". **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test "Quảng cáo bài viết" | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Quảng cáo bài viết" | Mai Văn Lợi,  Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Quảng cáo" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Code FrontEnd "Quản lý ND" | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Quản lý ND" | Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 22/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 24/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom

Approval: 24/04/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

**1. Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

**2.Nội dung**

* Kiểm thử và sửa lỗi chức năng "Quản lý người dùng".
* Thảo luận phát triển chức năng "Quản lý toàn bộ bài viết".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test "Quản lý người dùng" | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Quản lý người dùng" | Mai Văn Lợi,  Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Quản lý người dùng" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Code FrontEnd "Quản lý bài" | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Quản lý bài" | Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 24/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 26/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 26/04/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Kiểm thử và sửa lỗi chức năng "Quản lý toàn bộ bài viết".
* Thảo luận phát triển chức năng "Dịch bài viết".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test "Quản lý toàn bộ bài" | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Quản lý toàn bộ bài | Mai Văn Lợi,  Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Quản lý bài" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Code FrontEnd "Dịch bài" | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Dịch bài" | Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 26/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 28/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/04/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Kiểm thử và sửa lỗi chức năng "Dịch bài viết".
* Chuẩn bị Release Sprint 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test "Dịch bài viết" | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Dịch bài viết" | Mai Văn Lợi,  Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Dịch bài viết" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Chuẩn bị Release Sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 28/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 29/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 29/04/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Sprint 2 Review Meeting.
* Sprint 2 Retrospective Meeting.
* Chuẩn bị cho Sprint 3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá Sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chuẩn bị Sprint 3 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 29/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Hữu Phúc Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Sprint 3 Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 02/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom

Approval: 02/05/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

- Sprint 3 Planning Meeting.

- Phân công tạo Sprint 3 Backlog và Test Plan Document.**Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tạo Sprint 3 Backlog | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Tạo Test Plan Document | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 02/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Trần Hữu Đô *Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 03/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 03/05/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

- Thảo luận thiết kế giao diện Sprint 3.

- Thảo luận phát triển chức năng "Thống kê".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tạo Prototype | Trần Đỗ Tuấn Nguyên, Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Tạo GUI | Mai Văn Lợi,  Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Code FrontEnd "Thống kê" | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Thống kê" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 03/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Trần Hữu Đô *Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 05/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom

Approval: 05/05/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

- Kiểm thử và sửa lỗi chức năng "Thống kê".

- Thảo luận phát triển chức năng "Quản lý các gói quảng cáo".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test "Thống kê" | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Thống kê" | Trần Đỗ Tuấn Nguyên, Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Thống kê" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Code FrontEnd "Quản lý các gói quảng cáo " | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Quản lý các gói quảng cáo" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 05/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Trần Hữu Đô *Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 06/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom

Approval: 06/05/2025Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Kiểm thử và sửa lỗi chức năng "Quản lý các gói quảng cáo".
* Thảo luận phát triển chức năng "Kết bạn".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test "Quản lý các gói quảng cáo" | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Quản lý các gói quảng cáo" | Trần Đỗ Tuấn Nguyên, Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Quản lýcác gói quảng cáo" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Code FrontEnd "Kết bạn" | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Kết bạn" | Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 06/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Trần Hữu Đô *Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 08/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom

Approval: 08/05/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Kiểm thử và sửa lỗi chức năng "Kết bạn".
* Thảo luận phát triển chức năng "Quản lý bài viết bị báo cáo".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test "Kết bạn" | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Kết bạn" | Mai Văn Lợi,  Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Kết bạn" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Code FrontEnd "Quản lý báo cáo" | Mai Văn Lợi | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Quản lý báo cáo" | Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 08/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Trần Hữu Đô *Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 10/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom

Approval: 10/05/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Kiểm thử và sửa lỗi chức năng "Quản lý bài viết bị báo cáo".
* Thảo luận phát triển chức năng "Quản lý bài viết quảng cáo cá nhân".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test "Quản lý bài viết bị báo cáo" | Bùi Văn Khang | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Quản lý bài viết bị báo cáo" | Mai Văn Lợi,  Lê Phước Việt | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Quản lý bài viết bị báo cáo" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Code FrontEnd "Quản lý bài viết quảng cáo cá nhân" | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Code BackEnd "Quản lý bài viết quảng cáo cá nhân" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test Case | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 10/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 12/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom

Approval:

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Kiểm thử và sửa lỗi chức năng "Quản lý bài viết quảng cáo cá nhân".
* Chuẩn bị Release Sprint 3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test "Quản lý bài viết quảng cáo cá nhân" | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa lỗi "Quản lý bài viết quảng cáo cá nhân" | Trần Đỗ Tuấn Nguyên, Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Re-testing "Quản lý bài viết quảng cáo cá nhân" | Trần Hữu Đô | Cuộc họp tiếp theo |
| Chuẩn bị Release Sprint 3 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 12/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Hữu Phúc Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 13/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Zoom

Approval: 13/05/2025 Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Sprint 3 Review Meeting.
* Sprint 3 Retrospective Meeting.
* Chuẩn bị Final Meeting.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá Sprint 3 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Sửa chữa Sprint 3 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chuẩn bị Final Meeting | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 13/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Hữu Phúc Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp: 14/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Phòng 307 Quang Trung

Approval: 14/05/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

- Final Meeting.

- Đánh giá toàn bộ dự án và chuẩn bị chuyển giao.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá dự án | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chuẩn bị chuyển giao | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 14/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Hữu Phúc Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**



**Tên đề tài:**

**XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN CHIA SẺ KIẾN THỨC ĐA NGÔN NGỮ TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ DUYỆT VÀ CẢNH BÁO NỘI DUNG KHÔNG LÀNH MẠNH**

**∙•🙞🟏🙜•∙**

**TÀI LIỆU FINAL MEETING**

GVHD: Nguyễn Hữu Phúc

Nhóm SVTH:

Trần Hữu Đô -27211231484

Lê Phước Việt -27212137944

Mai Văn Lợi -27211228850

Trần Đỗ Tuấn Nguyên -27211253391

Bùi Văn Khang -27211231485

**Đà Nẵng, tháng 5 năm 2025**

**Project’s Meeting Xây dựng diễn đàn chia sẻ kiến thức đa ngôn ngữ tích hợp AI hỗ trợ duyệt và cảnh báo nội dung không lành mạnh**

Ngày họp:15/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại:Phòng 307 Quang Trung

Approval: 15/05/2025

Ghi lại bởi: Bùi Văn Khang

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Trần Hữu Đô
* Thành viên:
* Lê Phước Việt
* Mai Văn Lợi
* Trần Đỗ Tuấn Nguyên
* Bùi Văn Khang
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Sprint review.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá các product backlog đã Pass  Đánh giá các product backlog đã Fail | Trần Đỗ Tuấn Nguyên | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Chuẩn bị chuyển giao dự án | Tất cả thành viên | 20/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Bùi Văn Khang | 15/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Hữu Phúc Trần Hữu Đô Bùi Văn Khang*